Plan de Pruebas

CultureGo

Pruebas unitarias (Jasmine + Karma) y pruebas funcionales de QA (Playwright y manuales)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | CultureGo — aplicación móvil de atractivos turísticos y culturales de Santiago |
| Documento | Plan y casos de prueba |
| Versión | 2.1 |
| Fecha | Octubre de 2026 |
| Organización | Duoc UC, Sede San Joaquín — Ingeniería en Informática |
| Equipo de desarrollo | Nicole Navarro, Benjamín González, Diana Ávila |
| Docente guía | Cindy Contador |
| Estado | Línea base para ejecución |

Historial de versiones

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Octubre de 2026 | Versión inicial: estrategia, casos unitarios (UT) y casos manuales de QA funcional (QA-01 a QA-41). | Equipo CultureGo |
| 1.1 a 1.3 | 11-10-2026 | Borradores de trabajo: incorporación de las pruebas existentes en el repositorio, registro de las ejecuciones 0 y 1, y definición de los criterios de aceptación. | Equipo CultureGo |
| 2.0 | 11-10-2026 | Línea base para ejecución. Los casos unitarios se ajustan al diseño real del código y se agregan los casos implementados adicionales; los casos manuales se consolidan de 41 a 29, se agregan los de catálogo y mapa y se clasifican por prioridad; se incorporan la matriz de cobertura de requisitos y los criterios de aceptación. Los resultados, las evidencias y las incidencias pasan al Registro de ejecución de pruebas. | Equipo CultureGo |
| 2.1 | 12-10-2026 | Se agrega el resultado «Aceptado» (sección 1.3) y los criterios CS-03, CS-04 y CS-07 lo consideran aprobado. Se incorpora la automatización de los casos manuales con Playwright: sección 4.10 y columna «Ejecución» en cada caso. Se ajustan QA-17 (el comentario de la reseña es opcional), QA-19 (el avatar se refleja en Perfil, no en Inicio) y QA-28 (la sugerencia se publica mediante «Revisar y publicar»), según el diseño confirmado por el equipo. | Equipo CultureGo |

Índice

1. Introducción	3

1.1 Propósito	3

1.2 Alcance	3

1.3 Nomenclatura de los casos	3

2. Ejecución de las pruebas unitarias	3

2.1 Ubicación y convención de nombres	4

2.2 Estrategia de mocks	4

3. Pruebas unitarias (Jasmine / Karma)	5

3.1 Guards de navegación: authGuard y adminGuard	5

3.2 Auth: caché de obtenerUsuarioActual()	6

3.3 Gamificacion: deduplicación de lugares y categorías visitados	8

3.4 Medallas: cálculo de progreso y orden de la lista	9

3.5 Traductores de error por duck typing	10

3.6 Otros servicios y componentes con especificación	11

4. Pruebas funcionales (QA)	13

4.1 Entorno y datos de prueba	13

4.2 Registro e inicio de sesión	13

4.3 Registro de visitas	15

4.4 Reseñas	16

4.5 Personalización del avatar	17

4.6 Modo oscuro	18

4.7 Panel de administración	18

5. Registro de hallazgos	20

Si el índice aparece vacío, selecciónalo y presiona F9 (o Referencias → Actualizar tabla).

# 1. Introducción

## 1.1 Propósito

Este documento define las pruebas que verifican el comportamiento de CultureGo, aplicación móvil híbrida construida con Ionic y Angular (componentes standalone) y con Supabase como backend. Reúne en un solo instrumento las pruebas unitarias automatizadas, que validan la lógica propia de servicios, guards y componentes, y las pruebas funcionales de QA, automatizadas con Playwright o manuales, que validan los flujos críticos de punta a punta sobre la aplicación en ejecución.

## 1.2 Alcance

Las pruebas unitarias se concentran en la lógica que vive en el cliente: guards de navegación, caché del usuario actual, deduplicación de datos de gamificación, cálculo de progreso de medallas y traducción de errores a mensajes comprensibles. Las reglas que se aplican en la base de datos (políticas RLS, disparadores de medallas, protección del rol de administrador, período de enfriamiento de visitas) no se prueban de forma unitaria en el cliente: se validan mediante los casos manuales de la sección 4, observando su efecto en la aplicación y en el panel de Supabase. La mayoría de esos casos se ejecuta de forma automatizada con Playwright (sección 4.10).

## 1.3 Nomenclatura de los casos

- UT-<MÓDULO>-NN: prueba unitaria automatizada (por ejemplo, UT-AUTH-03).

- QA-NN: caso de prueba funcional (QA), automatizado con Playwright o manual, numerado de forma correlativa. Cada caso indica su prioridad: Crítico o Secundario (ver sección 4).

- Tipo de caso unitario: Positivo (flujo esperado), Negativo (entrada inválida o error) o Límite (borde del dominio o condición poco habitual) o Smoke (solo verifica que el componente o servicio se instancia sin errores; corresponde al «should create» generado por Angular CLI).

Cada caso ejecutado, unitario o manual, recibe uno de los siguientes resultados:

| Resultado | Significado |
| --- | --- |
| Pass | Cumple el resultado esperado del plan. |
| Aceptado | No cumple exactamente el resultado esperado, pero la función es utilizable. Se registra siempre con una incidencia o decisión que explica la diferencia, para mejorarla después. |
| Fail | La función no es utilizable o deja datos incorrectos en el sistema. |
| Bloqueado | No se pudo ejecutar por una causa externa al caso (por ejemplo, un recurso no disponible); se justifica en el registro. |

# 2. Ejecución de las pruebas unitarias

Las pruebas unitarias del proyecto se escriben con Jasmine, que provee la sintaxis de especificación (describe, it, expect) y los espías (jasmine.createSpy, jasmine.createSpyObj), y se ejecutan con Karma, que las corre en un navegador real y reporta los resultados. Ambos vienen configurados por el CLI de Angular, por lo que no se requiere instalación adicional.

Para ejecutarlas se utiliza el comando:

ng test

Por defecto el comando queda en modo observación y vuelve a ejecutar las pruebas al guardar cambios. Para una ejecución única, por ejemplo antes de integrar una rama a develop, y con informe de cobertura:

ng test --watch=false --browsers=ChromeHeadless --code-coverage

El informe de cobertura queda en la carpeta coverage/ en formato HTML.

## 2.1 Ubicación y convención de nombres

Cada archivo de prueba se ubica junto al componente, servicio o guard que prueba, en la misma carpeta, y sigue la convención de nombres con el sufijo .spec.ts. Karma detecta automáticamente todos los archivos que terminan en .spec.ts dentro de src/. Por ejemplo:

| Archivo bajo prueba | Archivo de prueba |
| --- | --- |
| core/services/auth.ts | core/services/auth.spec.ts |
| core/services/gamificacion.ts | core/services/gamificacion.spec.ts |
| core/guards/auth-guard.ts | core/guards/auth-guard.spec.ts |
| core/guards/admin-guard.ts | core/guards/admin-guard.spec.ts |
| features/gamificacion/medallas/medallas.component.ts | features/gamificacion/medallas/medallas.component.spec.ts |
| features/catalogo/detalle-lugar/detalle-lugar.component.ts | features/catalogo/detalle-lugar/detalle-lugar.component.spec.ts |

## 2.2 Estrategia de mocks

Ninguna prueba unitaria debe conectarse al proyecto real de Supabase. El cliente se reemplaza por un doble de prueba que se inyecta en lugar del servicio Supabase, de modo que cada prueba controla exactamente qué data y qué error recibe el código. Como el query builder de Supabase es encadenable, el mock devuelve el mismo objeto en cada eslabón y solo el último resuelve la respuesta:

const query = jasmine.createSpyObj('query',

['select', 'eq', 'ilike', 'order', 'insert', 'update', 'delete', 'single', 'maybeSingle']);

['select', 'eq', 'ilike', 'order', 'insert', 'update', 'delete']

.forEach(m => query[m].and.returnValue(query));

query.single.and.resolveTo({ data: usuarioFalso, error: null });

const clienteMock = {

auth: jasmine.createSpyObj('auth',

['getUser', 'getSession', 'signInWithPassword', 'signUp', 'signOut', 'updateUser']),

from: jasmine.createSpy('from').and.returnValue(query),

rpc: jasmine.createSpy('rpc'),

storage: { from: jasmine.createSpy('storage.from') },

};

TestBed.configureTestingModule({

providers: [{ provide: Supabase, useValue: { client: clienteMock } }],

});

El nombre de la propiedad que expone el cliente (client en el ejemplo) debe ajustarse al del wrapper Supabase del proyecto. Las respuestas de error se simulan como objetos planos, igual que las entrega Supabase (por ejemplo { data: null, error: { message: '...', code: '...' } }), y no como instancias de Error.

Regla obligatoria del proyecto: cada .spec.ts debe proveer un mock para todos los servicios que el componente o servicio inyecta (incluidos Router, ActivatedRoute, ToastController o AlertController cuando corresponda). Omitir uno produce NullInjectorError al crear el componente y la prueba falla antes de evaluar la lógica.

Los guards funcionales (authGuard, adminGuard) se ejecutan dentro de TestBed.runInInjectionContext para que inject() funcione, y su resultado se valida inspeccionando el UrlTree devuelto:

const resultado = await TestBed.runInInjectionContext(() =>

authGuard({} as ActivatedRouteSnapshot, { url: '/lugares/7' } as RouterStateSnapshot));

expect(resultado instanceof UrlTree).toBeTrue();

const arbol = resultado as UrlTree;

expect(router.serializeUrl(arbol).split('?')[0]).toBe('/auth/login');

expect(arbol.queryParams['redirectTo']).toBe('/lugares/7');

# 3. Pruebas unitarias (Jasmine / Karma)

Las tablas de esta sección se ordenan según la prioridad definida para el plan: primero los guards y la caché de autenticación, de los que depende la seguridad de la navegación; luego la lógica de gamificación y de medallas, y finalmente los traductores de error. Al cierre se incluyen los casos de los demás servicios y componentes que tienen un archivo .spec.ts creado.

## 3.1 Guards de navegación: authGuard y adminGuard

Objetivo: asegurar que ninguna ruta protegida se muestre sin sesión o sin el rol requerido, y que la redirección a /auth/login conserve en el parámetro redirectTo la URL que el usuario intentaba abrir, para devolverlo a ella después de autenticarse. Los guards no consultan Supabase directamente: obtienen el usuario a través del servicio Auth, por lo que se mockea ese servicio y no el cliente.

| ID | Tipo | Módulo | Qué se testea | Comportamiento esperado | Con qué se mockea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UT-GRD-01 | Positivo | authGuard | Acceso a una ruta protegida con sesión activa. | Devuelve true y no genera redirección. | Auth (spy de obtenerUsuarioActual que resuelve un usuario). Router real con provideRouter([]). |
| UT-GRD-02 | Negativo | authGuard | Acceso a /tabs/perfil sin sesión. | Devuelve un UrlTree hacia /auth/login con queryParams.redirectTo = '/tabs/perfil'. | Auth.obtenerUsuarioActual resuelve null. |
| UT-GRD-03 | Límite | authGuard | La URL protegida ya contiene parámetros propios (/perfil/historial?tab=medallas). | redirectTo conserva la URL completa, incluidos sus parámetros, sin perderlos ni duplicar ?. | Auth.obtenerUsuarioActual resuelve null. state.url con query string. |
| UT-GRD-04 | Negativo | authGuard | La obtención del usuario falla (error de red). | El guard no lanza excepción: trata el caso como sin sesión y redirige a /auth/login con redirectTo. | Auth.obtenerUsuarioActual rechaza la promesa con { message: 'Failed to fetch' }. |
| UT-GRD-05 | Positivo | adminGuard | Acceso al panel con un usuario con rol de administrador. | Devuelve true. | Auth.obtenerUsuarioActual resuelve un usuario con es_admin: true. |
| UT-GRD-06 | Negativo | adminGuard | Acceso al panel con un usuario autenticado sin rol de administrador. | Devuelve un UrlTree hacia /admin/login-admin. | Auth.obtenerUsuarioActual resuelve un usuario con es_admin: false. |
| UT-GRD-07 | Negativo | adminGuard | Acceso al panel sin sesión. | Devuelve un UrlTree hacia /admin/login-admin. | Auth.obtenerUsuarioActual resuelve null. |
| UT-GRD-08 | Límite | adminGuard | Usuario cuyo campo es_admin llega null o ausente. | Se interpreta como no administrador (comparación estricta con true) y se redirige a /admin/login-admin. | Usuario falso sin la propiedad es_admin o con valor null. |

## 3.2 Auth: caché de obtenerUsuarioActual()

Objetivo: verificar que el servicio Auth evita consultas repetidas a Supabase manteniendo el usuario actual en memoria, y que esa caché se invalida en cada operación que puede cambiar la identidad o los datos del usuario. Una caché que no se invalida mostraría datos de un usuario anterior o un perfil desactualizado; una que no se usa multiplica las llamadas a la API. La forma de verificarlo es contar las invocaciones a los espías del cliente.

| ID | Tipo | Módulo | Qué se testea | Comportamiento esperado | Con qué se mockea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UT-AUTH-01 | Positivo | Auth | Primera llamada a obtenerUsuarioActual() con sesión activa. | Consulta la sesión (auth.getUser/getSession) y el perfil (from('usuario')…single()) una vez cada uno, y devuelve el usuario. | auth.getUser resuelve un usuario de Auth; query.single resuelve el perfil. |
| UT-AUTH-02 | Positivo | Auth | Segunda y tercera llamada consecutivas. | Devuelven el mismo valor almacenado; los espías auth.getUser y from siguen registrando una sola invocación en total. | Igual a UT-AUTH-01; se verifica con toHaveBeenCalledTimes(1). |
| UT-AUTH-03 | Límite | Auth | Dos llamadas simultáneas antes de que la primera resuelva (Promise.all). | Se realiza una sola consulta y ambas llamadas reciben el mismo usuario (aplica si la caché almacena la promesa en curso; si almacena solo el valor resuelto, documentar el comportamiento observado). | query.single resuelve con retardo controlado (fakeAsync + tick). |
| UT-AUTH-04 | Negativo | Auth | Llamada sin sesión activa. | Devuelve null y no consulta la tabla de perfil. | auth.getUser resuelve { data: { user: null }, error: null }. |
| UT-AUTH-05 | Negativo | Auth | La consulta del perfil devuelve error. | No se almacena el error en caché: la llamada siguiente vuelve a consultar Supabase. | query.single resuelve { data: null, error: { message: '…' } } en la primera llamada y un perfil válido en la segunda. |
| UT-AUTH-06 | Positivo | Auth | Invalidación por cambio de sesión (inicio de sesión). | Con un usuario en caché, al emitirse el evento de onAuthStateChange la siguiente llamada vuelve a consultar y entrega el nuevo usuario. | auth.onAuthStateChange captura el callback y la prueba lo invoca; perfiles distintos antes y después. |
| UT-AUTH-07 | Negativo | Auth | login con credenciales inválidas. | No queda ningún usuario en caché: obtenerUsuarioActual() devuelve null. | auth.signInWithPassword resuelve { error: { message: 'Invalid login credentials' } }. |
| UT-AUTH-08 | Positivo | Auth | Invalidación por cambio de sesión (cierre de sesión). | Tras cerrarSesion y el evento de onAuthStateChange, obtenerUsuarioActual() consulta de nuevo y devuelve null. | auth.signOut resuelve sin error; se invoca el callback de onAuthStateChange; auth.getUser pasa a devolver user: null. |
| UT-AUTH-09 | Positivo | Auth | Invalidación en actualizarPerfil. | La siguiente llamada consulta de nuevo y devuelve los datos actualizados (por ejemplo, el nuevo nombre). | query.update resuelve sin error; query.single devuelve el perfil modificado en la segunda consulta. |
| UT-AUTH-10 | Límite | Auth | actualizarPerfil falla. | La caché no queda con los valores que se intentaron guardar: la siguiente llamada refleja los datos reales del servidor. | query.update resuelve con error. |
| UT-AUTH-11 | Positivo | Auth | Invalidación en eliminarCuenta. | Tras eliminar la cuenta, la caché se vacía y obtenerUsuarioActual() devuelve null. | rpc (función de eliminación de cuenta) y auth.signOut resuelven sin error. |
| UT-AUTH-12 | Negativo | Auth | registrarse sin aceptar los Términos y Condiciones. | Lanza un error y no invoca auth.signUp. | auth.signUp como espía sin llamadas esperadas. |

## 3.3 Gamificacion: deduplicación de lugares y categorías visitados

Objetivo: comprobar que las estadísticas del usuario (lugares visitados y categorías exploradas, que alimentan el perfil y el historial) cuentan lugares distintos y no visitas. Un usuario puede volver al mismo lugar pasadas 6 horas, por lo que la tabla de visitas contiene filas repetidas por lugar; el criterio del cliente debe coincidir con el del disparador fn_otorgar_medallas, que también cuenta lugares distintos.

| ID | Tipo | Módulo | Qué se testea | Comportamiento esperado | Con qué se mockea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UT-GAM-01 | Positivo | Gamificacion | contarLugaresVisitados con visitas a tres lugares distintos. | Se obtienen tres lugares visitados. | from('visita').select(…).eq('id_usuario', …) resuelve tres filas con id_lugar distintos. |
| UT-GAM-02 | Positivo | Gamificacion | contarLugaresVisitados y listarLugaresVisitados con tres visitas al mismo lugar y una a otro. | Se obtienen dos lugares; el repetido aparece una sola vez, con su visita más reciente. | Filas con id_lugar repetido y fechas distintas. |
| UT-GAM-03 | Positivo | Gamificacion | contarCategoriasVisitadas con varios lugares distintos de la misma categoría. | La categoría se cuenta una sola vez. | Filas con id_lugar distintos y el mismo id_categoria en el lugar embebido. |
| UT-GAM-04 | Positivo | Gamificacion | contarVisitasPorCategoria con lugares de tres categorías y repeticiones. | Cada categoría cuenta lugares distintos y no visitas (por ejemplo, 5 visitas → 3 lugares → 2 categorías). | Conjunto de filas mezclado. |
| UT-GAM-05 | Límite | Gamificacion | Usuario sin visitas. | Devuelve listas vacías y contadores en 0, sin errores. | La consulta resuelve { data: [], error: null }. |
| UT-GAM-06 | Límite | Gamificacion | Respuesta con data: null sin error. | Se trata como lista vacía; no se lanza TypeError al iterar. | La consulta resuelve { data: null, error: null }. |
| UT-GAM-07 | Límite | Gamificacion | Lugar visitado sin categoría asociada (categoria: null). | El lugar se cuenta, pero no se agrega una categoría vacía ni undefined al conjunto. | Fila con el lugar embebido sin categoría. |
| UT-GAM-08 | Negativo | Gamificacion | La consulta de visitas devuelve error. | El error se propaga a quien llama (promesa rechazada o error devuelto) y no se entregan datos parciales. | La consulta resuelve { data: null, error: { message: '…' } }. |
| UT-GAM-09 | Positivo | Gamificacion | registrarVisita(idUsuario, idLugar) con respuesta exitosa. | Inserta { id_usuario, id_lugar } en visita y devuelve la fila creada. | from('visita').insert(...).select().single() resuelve { data: {...}, error: null }. |
| UT-GAM-10 | Negativo | Gamificacion | registrarVisita rechazada por el backend. | El error del backend (por ejemplo, el de enfriamiento COOLDOWN_VISITA) se propaga intacto al componente. | insert resuelve con el error de enfriamiento. |

## 3.4 Medallas: cálculo de progreso y orden de la lista

Objetivo: validar el porcentaje de avance que medallas.component.ts muestra para cada medalla (lugares distintos actuales sobre lugares requeridos) y el orden en que se presenta la lista. El componente no consulta Supabase directamente, por lo que se mockea el servicio Gamificacion con medallas y estadísticas controladas. El criterio de orden aquí documentado (medallas generales primero; luego las obtenidas; luego las no obtenidas por porcentaje descendente) corresponde al implementado. El desempate que espera UT-MED-09 está pendiente de decisión del equipo.

| ID | Tipo | Módulo | Qué se testea | Comportamiento esperado | Con qué se mockea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UT-MED-01 | Positivo | Medallas | Medalla general con 3 lugares visitados de 10 requeridos. | Progreso = 30 %. | Gamificacion (spies de listarTodasLasMedallas, listarMedallasDeUsuario y estadísticas de lugares) con datos fijos. |
| UT-MED-02 | Positivo | Medallas | Medalla de categoría (por ejemplo, Museos) con 2 de 5 museos distintos visitados. | Progreso = 40 %; solo cuentan los lugares de esa categoría, no el total general. | Medalla con id_categoria; lugares visitados de varias categorías. |
| UT-MED-03 | Límite | Medallas | Actual igual al requerido (5 de 5). | Progreso = 100 % y la medalla figura como obtenida. | Medalla presente en listarMedallasDeUsuario. |
| UT-MED-04 | Límite | Medallas | Actual mayor que el requerido (12 de 10). | Progreso acotado a 100 %; nunca supera el máximo de la barra. | Estadísticas con más lugares que el umbral. |
| UT-MED-05 | Límite | Medallas | Sin visitas (0 de 10). | Progreso = 0 %. | Estadísticas vacías. |
| UT-MED-06 | Límite | Medallas | Medalla con 1 de 3 lugares. | La medalla expone actual = 1 y requerido = 3, y la vista muestra el texto «1 / 3», sin decimales. | Medalla con cantidad_requerida: 3. |
| UT-MED-07 | Negativo | Medallas | Medalla con cantidad_requerida en 0 o null (dato inválido). | No se produce NaN ni Infinity; el resultado queda dentro del rango 0–100 %. | Medalla con cantidad_requerida: 0 y otra con null. |
| UT-MED-08 | Positivo | Medallas | Orden con medallas obtenidas y no obtenidas mezcladas. | Primero las medallas generales; luego las obtenidas; luego las no obtenidas por porcentaje descendente. | Lista desordenada de 5 medallas con estados y avances distintos. |
| UT-MED-09 | Límite | Medallas | Dos medallas no obtenidas con el mismo porcentaje. | El desempate es determinista (cantidad requerida ascendente) y el orden se mantiene entre ejecuciones. | Dos medallas con igual avance relativo. |
| UT-MED-10 | Límite | Medallas | No existen medallas configuradas. | La lista queda vacía y el componente no lanza errores. | listarTodasLasMedallas resuelve []. |
| UT-MED-11 | Negativo | Medallas | Carga sin usuario autenticado. | No consulta Gamificacion y cargando termina en false. | Auth.obtenerUsuarioActual resuelve null. |

## 3.5 Traductores de error por duck typing

Objetivo: asegurar que todo error que llega a la interfaz se muestre como un mensaje en español comprensible para el usuario, sin exponer textos técnicos en inglés. Los errores de Supabase son objetos planos y no instancias de Error, por lo que los traductores identifican el tipo de error inspeccionando sus propiedades ('message' in error, code) en vez de usar instanceof. Son funciones puras: no requieren mockear Supabase, solo construir objetos de error con la forma adecuada. Si las funciones son métodos de un componente, la instancia se crea con TestBed proveyendo mocks de todas sus dependencias.

### 3.5.1 traducirErrorAuth

| ID | Tipo | Módulo | Qué se testea | Comportamiento esperado | Con qué se mockea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UT-ERR-01 | Positivo | traducirErrorAuth | Objeto plano con message: 'Invalid login credentials'. | Mensaje de correo o contraseña incorrectos. | Objeto literal; sin mocks. |
| UT-ERR-02 | Positivo | traducirErrorAuth | Objeto con message: 'User already registered'. | Mensaje de correo ya registrado. | Objeto literal. |
| UT-ERR-03 | Positivo | traducirErrorAuth | Objeto con message: 'Email not confirmed'. | Mensaje que indica confirmar el correo antes de iniciar sesión. | Objeto literal. |
| UT-ERR-04 | Positivo | traducirErrorAuth | Contraseña débil (code: 'weak_password' o mensaje sobre longitud mínima). | Mensaje sobre los requisitos de la contraseña. | Objeto literal. |
| UT-ERR-05 | Positivo | traducirErrorAuth | Límite de envíos o intentos (status: 429 o mensaje con «rate limit»). | Mensaje de demasiados intentos; esperar antes de reintentar. | Objeto literal. |
| UT-ERR-06 | Positivo | traducirErrorAuth | Error de red (message: 'Failed to fetch'). | Mensaje de problema de conexión. | Instancia de TypeError con ese mensaje. |
| UT-ERR-07 | Límite | traducirErrorAuth | Instancia de Error con un mensaje conocido. | Se traduce igual que el objeto plano equivalente (el duck typing cubre ambos casos). | new Error('Invalid login credentials'). |
| UT-ERR-08 | Negativo | traducirErrorAuth | Objeto con un message no reconocido. | Mensaje genérico en español; el texto original en inglés no se muestra. | Objeto literal con mensaje arbitrario. |
| UT-ERR-09 | Negativo | traducirErrorAuth | Objeto sin message ({}), un string, null o undefined. | Mensaje genérico; la función no lanza excepción en ninguno de los casos. | Valores primitivos y objeto vacío. |

### 3.5.2 traducirErrorVisita (DetalleLugar)

| ID | Tipo | Módulo | Qué se testea | Comportamiento esperado | Con qué se mockea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UT-ERR-10 | Positivo | DetalleLugar | Ubicación fuera del radio permitido (validación de proximidad en el cliente). | Mensaje que indica acercarse al lugar; no se invoca Gamificacion.registrarVisita. | Posición simulada lejos del lugar (espía de obtenerPosicionActual). |
| UT-ERR-11 | Positivo | DetalleLugar | Error de período de enfriamiento devuelto por la base de datos. | Se muestra el texto que sigue al prefijo COOLDOWN_VISITA: del mensaje del backend. | registrarVisita rechaza { message: 'COOLDOWN_VISITA: …' }. |
| UT-ERR-12 | Positivo | DetalleLugar | Registro de visita sin sesión. | Aviso que solicita iniciar sesión y redirección a /auth/login con redirectTo. | Auth.obtenerUsuarioActual resuelve null. |
| UT-ERR-13 | Positivo | DetalleLugar | Permiso de ubicación denegado. | Mensaje que pide activar la ubicación para registrar la visita. | obtenerPosicionActual rechaza (permiso denegado). |
| UT-ERR-14 | Límite | DetalleLugar | Lugar sin coordenadas cargadas. | Mensaje que indica que el lugar no tiene coordenadas. | Lugar con latitud y longitud null. |
| UT-ERR-15 | Positivo | DetalleLugar | Error de red. | Mensaje genérico de que no se pudo registrar la visita. | registrarVisita rechaza TypeError('Failed to fetch'). |
| UT-ERR-16 | Negativo | DetalleLugar | Error con message desconocido, objeto vacío, null o undefined. | Mensaje genérico en español, sin lanzar excepción. | Valores construidos en la prueba. Al crear el componente: mocks de Lugares, Gamificacion, Auth, Router, ActivatedRoute y controladores de Ionic. |

## 3.6 Otros servicios y componentes con especificación

Objetivo: cubrir con casos básicos los archivos .spec.ts restantes, de modo que ninguno quede vacío. Su prioridad es menor, pero detectan regresiones en filtros, mantenimiento del catálogo y validaciones de formularios.

| ID | Tipo | Módulo | Qué se testea | Comportamiento esperado | Con qué se mockea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UT-SUP-01 | Positivo | Supabase | Creación del wrapper. | El servicio se instancia una sola vez (singleton en root) y expone el cliente. | environment de prueba con URL y clave ficticias; no se realizan llamadas de red. |
| UT-LUG-01 | Positivo | Lugares | listar sin filtros. | Consulta la tabla de lugares sin aplicar eq ni ilike. | Query builder encadenable. |
| UT-LUG-02 | Positivo | Lugares | listar con categoría, comuna y gratuidad. | Aplica un eq por cada filtro informado y ninguno por los no informados. | Query builder; se verifican los argumentos de eq. |
| UT-LUG-03 | Límite | Lugares | listar con texto de búsqueda vacío o solo espacios. | No aplica el filtro de texto. | Query builder; se verifica que ilike no se invoque. |
| UT-LUG-04 | Negativo | Lugares | obtenerPorId con un id inexistente. | Devuelve null o un error controlado, sin lanzar excepción no manejada. | single/maybeSingle resuelve data: null. |
| UT-CAT-01 | Positivo | Categorias | listar(). | Devuelve la lista recibida en el orden solicitado a la consulta. | from('categoria') / from('comuna') con order. |
| UT-CAT-01b | Positivo | Comunas | listar(). | Devuelve la lista recibida en el orden solicitado a la consulta. | from('categoria') / from('comuna') con order. |
| UT-CAT-02 | Negativo | Categorias | listar() con error. | Propaga el error o devuelve lista vacía, según el contrato del servicio. | Consulta que resuelve con error. |
| UT-CAT-02b | Negativo | Comunas | listar() con error. | Propaga el error o devuelve lista vacía, según el contrato del servicio. | Consulta que resuelve con error. |
| UT-ADM-01 | Positivo | Admin | crearLugar. | Envía al insert los campos del formulario. | Query builder; se verifican los argumentos. |
| UT-ADM-01b | Positivo | Admin | editarLugar. | Envía al update los cambios y filtra por el id del lugar. | Query builder (update + eq); se verifican los argumentos. |
| UT-ADM-02 | Positivo | Admin | Subida de imagen. | Sube el archivo a Supabase Storage y guarda la URL resultante en el lugar. | storage.from(…).upload y getPublicUrl mockeados. |
| UT-ADM-03 | Positivo | Admin | Cambio de estado de un reporte. | Actualiza el estado del reporte indicado. | Query builder (update + eq). |
| UT-ADM-04 | Negativo | Admin | Operación rechazada por RLS (usuario sin rol). | El error se propaga para que la interfaz lo informe. | Respuesta con error.code de permiso denegado. |
| UT-CMP-01 | Negativo | ReportarProblema | Envío con la descripción vacía. | El formulario es inválido y no se invoca el servicio. | Mock del servicio de tickets (spy sin llamadas esperadas), ModalController. |
| UT-CMP-02 | Negativo | SugerirLugar | Envío sin nombre, tipo o comuna. | El formulario es inválido y se solicita completar los datos obligatorios. | Mocks de Categorias, Comunas y del servicio de envío. |
| UT-CMP-03 | Negativo | GestionLugares | Guardar un lugar con datos incompletos. | El formulario es inválido y no se invoca Admin.crearLugar ni editarLugar. | Mocks de Admin, Categorias, Comunas. |
| UT-CMP-03b | Límite | GestionLugares | Guardar un lugar con coordenadas fuera de rango (latitud 999, longitud −999). | No se invoca Admin.crearLugar y se indica el dato a corregir. | Mocks de Admin, Categorias, Comunas. |
| UT-CMP-04 | Positivo | DetalleLugar | Carga del lugar según el id de la ruta. | Llama a Lugares.obtenerPorId con el id de ActivatedRoute y muestra sus datos. | ActivatedRoute con paramMap de prueba; Lugares mockeado. |

## 3.7 Pruebas existentes en el repositorio

Objetivo: incorporar al plan las pruebas que el equipo ya había escrito, para que tengan un identificador, formen parte de la trazabilidad y se incluyan en cada ejecución. Se distinguen dos grupos: pruebas de comportamiento escritas a mano, que verifican lógica real de los componentes, y smoke tests generados por Angular CLI, que solo verifican que el componente o servicio se instancia.

### 3.7.1 Pruebas de comportamiento

| ID | Tipo | Módulo | Qué se testea | Comportamiento esperado | Con qué se mockea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UT-PER-01 | Positivo | PaginaPerfil | Volver a la pantalla (ionViewWillEnter) después de cambiar de cuenta. | Se descartan los datos de la cuenta anterior: el nombre y el total de lugares visitados corresponden a la nueva cuenta. | Auth (obtenerUsuarioActual devuelve un usuario distinto en cada entrada), Gamificacion, Reportes, Categorias, AvatarService y Router. |
| UT-PER-02 | Positivo | PaginaPerfil | Volver a la pantalla con la misma cuenta. | Los datos se refrescan (nuevo total de lugares) sin volver a mostrar el esqueleto de carga (cargando permanece en false). | Igual a UT-PER-01, cambiando solo el conteo de lugares. |
| UT-INI-01 | Positivo | PaginaInicio | Saludo al entrar sin sesión, tras iniciar sesión y tras cerrarla. | El saludo se actualiza en cada entrada sin recargar: vacío sin sesión y con el primer nombre del usuario con sesión. | Auth (obtenerUsuarioActual variable), Lugares y Router. |
| UT-CFG-01 | Negativo | Configuracion | Validación del cambio de contraseña. | No es válido sin la contraseña actual ni cuando la nueva es igual a la actual (el error indica que debe ser distinta); es válido con datos correctos. | Auth (actualizarPerfil, actualizarPassword, verificarPasswordActual, eliminarCuenta) y Router. |
| UT-CFG-02 | Límite | Configuracion | Guardar el nombre sin haberlo modificado. | nombreCambio es false con el mismo nombre y true al modificarlo; no se puede guardar sin cambios. | Igual a UT-CFG-01. |
| UT-REG-01 | Negativo | Registro | Registro sin aceptar los Términos y Condiciones. | Con todos los datos válidos, el formulario es inválido mientras no se aceptan los términos y válido al aceptarlos. | Auth (registrarse) y Router. |
| UT-TYC-01 | Positivo | TerminosCondiciones | Renderizado del contenido. | La vista muestra el título «Términos de Servicio de CultureGo». | Sin dependencias que mockear. |

### 3.7.2 Smoke tests («should create»)

Cada archivo .spec.ts conserva su prueba «should create». Se numeran por orden alfabético de la ruta del archivo dentro de src/app/. Todas comparten el mismo comportamiento esperado: el componente o servicio se crea sin lanzar errores con los mocks provistos.

| ID | Archivo de prueba | ID | Archivo de prueba |
| --- | --- | --- | --- |
| UT-SMK-01 | app.component.spec.ts | UT-SMK-15 | features/auth/restablecer-password/restablecer-password.component.spec.ts |
| UT-SMK-02 | core/guards/admin-guard.spec.ts | UT-SMK-16 | features/catalogo/detalle-lugar/detalle-lugar.component.spec.ts |
| UT-SMK-03 | core/guards/auth-guard.spec.ts | UT-SMK-17 | features/catalogo/lista-lugares/lista-lugares.component.spec.ts |
| UT-SMK-04 | core/services/admin.spec.ts | UT-SMK-18 | features/gamificacion/medallas/medallas.component.spec.ts |
| UT-SMK-05 | core/services/auth.spec.ts | UT-SMK-19 | features/inicio/pagina-inicio/pagina-inicio.component.spec.ts |
| UT-SMK-06 | core/services/categorias.spec.ts | UT-SMK-20 | features/mapa/pagina-mapa/pagina-mapa.component.spec.ts |
| UT-SMK-07 | core/services/comunas.spec.ts | UT-SMK-21 | features/perfil/configuracion/configuracion.component.spec.ts |
| UT-SMK-08 | core/services/gamificacion.spec.ts | UT-SMK-22 | features/perfil/mis-tickets/mis-tickets.component.spec.ts |
| UT-SMK-09 | core/services/lugares.spec.ts | UT-SMK-23 | features/perfil/pagina-perfil/pagina-perfil.component.spec.ts |
| UT-SMK-10 | core/services/supabase.spec.ts | UT-SMK-24 | shared/components/reportar-problema/reportar-problema.component.spec.ts |
| UT-SMK-11 | features/admin/gestion-lugares/gestion-lugares.component.spec.ts | UT-SMK-25 | shared/components/sugerir-lugar/sugerir-lugar.component.spec.ts |
| UT-SMK-12 | features/auth/login/login.component.spec.ts | UT-SMK-26 | shared/components/tabs/tabs.component.spec.ts |
| UT-SMK-13 | features/auth/recuperar-password/recuperar-password.component.spec.ts | UT-SMK-27 | shared/components/terminos-condiciones/terminos-condiciones.component.spec.ts |
| UT-SMK-14 | features/auth/registro/registro.component.spec.ts |  |  |

Todas las pruebas unitarias mockean los servicios y ninguna se conecta a Supabase. Los flujos de punta a punta y las reglas de base de datos se validan con los casos de la sección 4, que en su mayoría se ejecutan de forma automatizada con Playwright (sección 4.10).

# 4. Pruebas funcionales (QA)

Las pruebas funcionales validan los flujos críticos sobre la aplicación en ejecución, incluidas las reglas que se aplican en la base de datos y que las pruebas unitarias no alcanzan. Cada caso se ejecuta de forma independiente a partir de su precondición. Los resultados se anotan en el Registro de ejecución de pruebas (sección 6), donde también se registra una incidencia o decisión por cada caso que resulte Fail o Aceptado. Cada caso tiene una prioridad: los Críticos validan requisitos de prioridad alta o reglas de seguridad y se ejecutan en todos los ciclos; los Secundarios se ejecutan una vez y, en regresión, solo si cambia su módulo.

## 4.1 Entorno y datos de prueba

- Dispositivo Android físico o emulador con la build de Capacitor, y navegador de escritorio con ionic serve para los casos que requieren inspeccionar la URL, localStorage o la pestaña Network de las DevTools.

- Simulación de ubicación: panel Sensors de las DevTools de Chrome (navegador) o controles de ubicación del emulador de Android.

- Cuentas de prueba: un usuario estándar (U1), un segundo usuario estándar (U2) y un administrador (ADM). Ninguna debe ser una cuenta personal del equipo.

- Un lugar de prueba (L1) publicado, con coordenadas conocidas, y una imagen de prueba de alta resolución (más de 3 MB).

- Acceso al panel de Supabase (Authentication, Table Editor y Storage) para verificar el efecto de cada caso en los datos.

- Postman o curl para las llamadas directas a la API de QA-29, y un archivo PDF para la validación de adjuntos de QA-25.

## 4.2 Autenticación y cuenta

Objetivo: confirmar que la creación de cuentas, el acceso y la gestión de la cuenta respetan las validaciones, la obligatoriedad de los Términos y Condiciones y la unicidad del correo.

| ID | Prioridad | Precondición | Pasos | Resultado esperado | Requisitos | Ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QA-01 | Crítico | Sin sesión. Correo nuevo no registrado (la cuenta creada se reutiliza en QA-07). | 1. Abrir la pantalla de registro. 2. Ingresar nombre, correo, contraseña y confirmación idénticas. 3. Aceptar los Términos y Condiciones. 4. Tocar «Registrarse». | Se confirma el registro en un máximo de 2 s. El usuario aparece en Authentication y en la tabla usuario, con la fecha de aceptación de los términos registrada. | RF-01, RF-21 | Auto. |
| QA-02 | Crítico | Sin sesión. Cuenta U1 existente. | 1. Registrarse con el correo de U1, una contraseña válida y los términos aceptados. 2. Con un correo nuevo, ingresar contraseñas distintas e intentar enviar. 3. Con datos válidos, dejar sin marcar la aceptación de términos e intentar enviar. | Paso 1: mensaje en español de correo ya registrado. Paso 2: se solicita reingresar las contraseñas. Paso 3: no es posible crear la cuenta. En ningún caso se crea una cuenta nueva. | RF-01, RF-21, RN-01, RN-02 | Auto. |
| QA-03 | Crítico | Cuenta U1 existente. Sin sesión. | 1. En login, ingresar el correo de U1 con una contraseña incorrecta. 2. Ingresar la contraseña correcta y tocar «Iniciar sesión». | Paso 1: mensaje en español de credenciales incorrectas, sin texto técnico en inglés; no se concede acceso. Paso 2: acceso en un máximo de 2 s y redirección a Inicio con el saludo personalizado. | RF-02 | Auto. |
| QA-04 | Secundario | Sesión iniciada con U1. | 1. Cerrar completamente la aplicación y volver a abrirla. 2. Ir a Perfil y tocar «Cerrar sesión». 3. Intentar abrir la pestaña Perfil. | Paso 1: la sesión se mantiene y Perfil abre sin pedir login. Paso 3: se redirige a /auth/login con redirectTo hacia Perfil y no se muestran datos de U1. | RF-02 | Auto. |
| QA-05 | Secundario | Cuenta U1 con correo accesible. | 1. En login, elegir «Olvidé mi contraseña» e ingresar el correo de U1. 2. Abrir el enlace recibido y definir una nueva contraseña. 3. Iniciar sesión con ella. 4. Repetir el paso 1 con un correo no registrado. | El enlace llega en un máximo de 3 s y el acceso funciona con la nueva contraseña. Con el correo no registrado se muestra un mensaje genérico que no revela si la cuenta existe. | RF-13 | Manual |
| QA-06 | Secundario | Sesión con U1. | 1. Ir a Perfil → Configuración, cambiar el nombre y guardar. 2. Cerrar y reabrir la aplicación. 3. Abrir los Términos y Condiciones desde Configuración. | El nombre se guarda en un máximo de 2 s, se mantiene tras reabrir y se refleja en Perfil y en el saludo de Inicio. Los términos se despliegan en un máximo de 1 s. | RF-03, RF-20, RF-21 | Auto. |
| QA-07 | Secundario | Sesión con la cuenta creada en QA-01. | 1. En Configuración, elegir «Eliminar cuenta» y cancelar la confirmación. 2. Repetir y confirmar. 3. Intentar iniciar sesión con esas credenciales. | Paso 1: no se elimina nada y la sesión sigue activa. Paso 2: la cuenta se elimina en un máximo de 3 s y desaparece de Authentication y de la tabla usuario. Paso 3: el acceso se rechaza. | RF-22, RN-11 | Auto. |

## 4.3 Catálogo y mapa

Objetivo: validar con el mínimo de casos la consulta del catálogo y del mapa, sus filtros y los tiempos exigidos por RNF-03 y RNF-04. Los tiempos se miden con la pestaña Network de las DevTools o con cronómetro.

| ID | Prioridad | Precondición | Pasos | Resultado esperado | Requisitos | Ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QA-08 | Crítico | Sin sesión o con U1. Catálogo con lugares de al menos dos tipos, dos comunas y ambas condiciones de gratuidad. | 1. Desde Inicio, abrir el catálogo completo («Ver todos») y medir el tiempo de carga. 2. Filtrar por un tipo; luego por una comuna; luego por gratuidad. 3. Combinar filtros hasta que ningún lugar coincida. 4. Desde Inicio, llegar a la ficha de un lugar contando los toques. | Mientras carga se muestra la animación de carga; el listado termina en un máximo de 3 s y cada lugar muestra nombre, tipo, comuna y gratuidad. Cada filtro se aplica en un máximo de 1 s y solo muestra lugares que lo cumplen. Sin coincidencias se muestra «sin resultados». La ficha se alcanza en 3 toques o menos. | RF-04 a RF-07, RF-12, RNF-01, RNF-03 | Auto. |
| QA-09 | Crítico | Permiso de ubicación otorgado. Lugares de varias categorías publicados. | 1. Abrir la pestaña Mapa y medir el tiempo hasta ver los marcadores. 2. Comparar la ubicación de dos marcadores con la dirección de esos lugares. 3. Aplicar filtros por tipo, comuna y gratuidad. 4. Aplicar una combinación sin coincidencias. | El mapa con sus marcadores carga en un máximo de 3 s; los marcadores están bien ubicados y su color e ícono corresponden a la categoría. Cada filtro actualiza los marcadores en un máximo de 3 s. Sin coincidencias el mapa queda sin marcadores y se muestra un aviso. | RF-08, RF-09, RNF-04 | Mixta |
| QA-10 | Secundario | Aplicación recién instalada o con el permiso de ubicación sin decidir. | 1. Abrir la pestaña Mapa por primera vez. 2. Denegar el permiso de ubicación. 3. Navegar por el mapa y abrir el catálogo. | Antes de solicitar el permiso se muestra un mensaje que explica su propósito. Con el permiso denegado, el mapa sigue mostrando los marcadores y el catálogo funciona con normalidad. | RF-08, RNF-15 | Auto. |

## 4.4 Registro de visitas y medallas

Objetivo: validar el registro de visitas en sus condiciones de borde (sin sesión, fuera de radio, período de enfriamiento y sin permiso de ubicación) y el otorgamiento de medallas. La distancia al lugar se controla simulando la ubicación del dispositivo.

| ID | Prioridad | Precondición | Pasos | Resultado esperado | Requisitos | Ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QA-11 | Crítico | Sin sesión. Lugar L1 publicado. | 1. Abrir el detalle de L1, anotar su URL y tocar «Registrar visita». 2. En el login, ingresar una contraseña incorrecta de U1. 3. Ingresar la contraseña correcta. | Paso 1: aviso de que se debe iniciar sesión y redirección a /auth/login?redirectTo=%2Flugares%2F<id>; no se crea ninguna visita. Paso 2: el intento fallido conserva redirectTo. Paso 3: la aplicación vuelve al detalle de L1, no a Inicio. | RF-14, RF-02 | Auto. |
| QA-12 | Secundario | Sin sesión. Ejecución con ionic serve. | 1. Abrir manualmente /auth/login?redirectTo=https://ejemplo.com. 2. Iniciar sesión con U1. | La aplicación no navega a un sitio externo; redirige a Inicio u otra ruta interna. | RF-02 | Auto. |
| QA-13 | Crítico | Sesión con U1. Permiso de ubicación otorgado. Ubicación simulada a varios kilómetros de L1. | 1. Abrir el detalle de L1. 2. Tocar «Registrar visita». | Se rechaza con un mensaje que indica acercarse al lugar. No se crea la visita ni se otorgan medallas. | RF-14, RN-03 | Auto. |
| QA-14 | Crítico | Sesión con U1. Ubicación simulada en las coordenadas de L1. U1 sin visitas a L1 en las últimas 6 h y a un lugar de alcanzar una medalla. | 1. En el detalle de L1, tocar «Registrar visita». 2. Ir a Perfil y luego al historial (lugares, medallas y categorías). | La visita se registra en un máximo de 2 s con confirmación visible. La medalla se otorga y se notifica en un máximo de 1 s. El contador de lugares aumenta en 1; el historial muestra L1, la medalla obtenida y el avance de las no obtenidas. | RF-14, RF-15, RF-16, RN-05, RN-06 | Auto. |
| QA-15 | Crítico | Continuación de QA-14, menos de 6 h después. | 1. Tocar nuevamente «Registrar visita» en L1. | Se rechaza con un mensaje de visita reciente. El contador de lugares y las medallas no cambian. | RF-14, RN-04 | Auto. |
| QA-16 | Secundario | Sesión con U1. Permiso de ubicación denegado. | 1. Abrir el detalle de L1 y tocar «Registrar visita». | La visita no se registra y se informa que falta el permiso de ubicación. | RF-14 | Auto. |

## 4.5 Reseñas

Objetivo: comprobar el ciclo de una reseña y que cada usuario solo pueda modificar la suya. La funcionalidad está implementada, pero la ERS v1.0 la declara fuera de alcance; por eso sus casos no tienen requisito asociado y se mantienen como secundarios hasta que la ERS se actualice.

| ID | Prioridad | Precondición | Pasos | Resultado esperado | Requisitos | Ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QA-17 | Secundario | Sesión con U1, sin reseña en L1. Cuenta U2. | 1. En el detalle de L1, intentar publicar una reseña sin calificación. 2. Elegir una calificación, escribir un comentario (opcional) y publicar. 3. Cerrar sesión, ingresar con U2 y abrir L1. | Paso 1: se solicita la calificación y no se guarda. El comentario es opcional: una reseña con calificación y sin comentario se puede publicar. Paso 2: la reseña aparece con la calificación, el comentario y el nombre de U1. Paso 3: U2 ve la reseña, pero no tiene opciones para editarla ni eliminarla. | — | Auto. |
| QA-18 | Secundario | Sesión con U1. Reseña de U1 en L1. | 1. Editar la reseña propia, cambiar la calificación y el texto, y guardar. 2. Recargar el detalle. | Se muestran los nuevos valores; en la base se actualizó la misma fila, sin crear una reseña duplicada. | — | Auto. |

## 4.6 Personalización del avatar

Objetivo: verificar que la configuración del avatar se guarda en Supabase y persiste entre sesiones y dispositivos, y que los ítems bloqueados por medallas no pueden aplicarse.

| ID | Prioridad | Precondición | Pasos | Resultado esperado | Requisitos | Ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QA-19 | Secundario | Sesión con U1. | 1. Ir a Perfil → «Personalizar». 2. Cambiar boca, ojos, accesorio, ropa o cuerpo y color. 3. Guardar y volver a Perfil. | La vista previa se actualiza antes de guardar. El guardado se confirma en un máximo de 2 s y el avatar actualizado se ve en Perfil. Por diseño, el encabezado de Inicio no muestra el avatar. | RF-26 | Auto. |
| QA-20 | Secundario | Avatar guardado en QA-19. ionic serve con DevTools. | 1. Borrar el Local Storage de la aplicación, recargar e iniciar sesión con U1. 2. Iniciar sesión con U1 en otro navegador o en una ventana de incógnito. 3. Revisar la tabla del avatar en el Table Editor de Supabase. | El avatar conserva la configuración guardada en ambos casos. La fila de U1 contiene las piezas y el color elegidos. | RF-26 | Auto. |
| QA-21 | Secundario | Una cuenta sin la medalla que desbloquea un ítem y otra que sí la tenga (por ejemplo, U1 después de QA-14, si esa medalla tiene ítems asociados). | 1. Con la cuenta sin la medalla, abrir «Personalizar» y recorrer las opciones hasta un ítem bloqueado. 2. Repetir con la cuenta que tiene la medalla. | Sin la medalla, el ítem se muestra como bloqueado y no puede aplicarse ni guardarse. Con la medalla, el ítem está disponible sin acciones adicionales. | RF-27, RN-14 | Auto. |

## 4.7 Modo oscuro

Objetivo: confirmar que la preferencia de tema se aplica de inmediato y se conserva al cerrar y reabrir la aplicación.

| ID | Prioridad | Precondición | Pasos | Resultado esperado | Requisitos | Ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QA-22 | Secundario | Sesión con U1. Tema claro activo. | 1. En Configuración, activar el modo oscuro. 2. Recorrer Inicio, Mapa, Detalle de lugar y Perfil. 3. Cerrar y reabrir la aplicación. 4. Desactivar el modo oscuro y volver a cerrar y reabrir. | El tema se aplica de inmediato, con contraste legible en textos, chips, tarjetas y barra de pestañas. Al reabrir, la aplicación inicia en el tema elegido, sin destello del otro tema, en ambos sentidos. | RF-20, RNF-12 | Mixta |

## 4.8 Administración, reportes y sugerencias

Objetivo: validar el acceso restringido por rol, el mantenimiento del catálogo y la resolución de los tickets enviados por los usuarios, comprobando que cada cambio se refleja en la aplicación del usuario y que las restricciones se aplican también en la base de datos.

| ID | Prioridad | Precondición | Pasos | Resultado esperado | Requisitos | Ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QA-23 | Crítico | Sesión con U1 (sin rol). Cuenta ADM. | 1. Con U1, abrir manualmente la ruta del panel de administración. 2. Cerrar sesión e ingresar con ADM en el acceso de administración. | Paso 1: el panel no se muestra y se redirige al acceso de administración. Paso 2: acceso en un máximo de 2 s; se ve el listado de lugares. | RF-10, RNF-07 | Auto. |
| QA-24 | Crítico | Sesión con ADM. | 1. Elegir «Nuevo lugar», dejar vacío un campo obligatorio e intentar guardar. 2. Repetir con latitud o longitud fuera de rango. 3. Completar todos los datos con coordenadas válidas y guardar. 4. Como U1, abrir el catálogo y el mapa. | Pasos 1 y 2: el guardado se rechaza indicando qué dato corregir. Paso 3: el lugar se guarda en un máximo de 2 s. Paso 4: el lugar aparece en el catálogo y como marcador con el color de su categoría. | RF-11, RNF-13 | Auto. |
| QA-25 | Crítico | Sesión con ADM. Lugar L1. Imagen de más de 3 MB y un archivo PDF. ionic serve con DevTools → Network. | 1. Editar L1 cambiando el horario y la gratuidad. 2. Intentar adjuntar el PDF. 3. Adjuntar la imagen y guardar, anotando el tamaño de la subida en Network. 4. Como U1, abrir el detalle de L1 y filtrar por gratuidad. | Paso 2: el archivo se rechaza con un mensaje y no se sube. Paso 3: la imagen subida pesa menos que el original y se ve nítida en el carrusel. Paso 4: los cambios se reflejan de inmediato en el detalle y en el resultado del filtro. | RF-11, RNF-13 | Mixta |
| QA-26 | Secundario | Sesión con ADM. Lugar de prueba prescindible. | 1. Eliminar el lugar. 2. Confirmar la acción. | Se solicita confirmación antes de eliminar. El lugar desaparece del catálogo y del mapa. | RF-11 | Auto. |
| QA-27 | Secundario | Sesión con U1. Cuenta ADM. | 1. Con U1, en el detalle de L1, intentar enviar un reporte con la descripción vacía; luego enviarlo completo. 2. Con ADM, abrir la gestión de reportes y cambiar el estado del reporte paso a paso hasta «resuelto». 3. Con U1, abrir «Mis tickets». | Paso 1: con la descripción vacía se solicita completarla; el reporte completo se registra en un máximo de 2 s. Paso 2: ADM ve la descripción, el estado y el lugar asociado; cada cambio se guarda. Paso 3: «Mis tickets» muestra el último estado asignado. | RF-17, RF-19, RF-23 | Auto. |
| QA-28 | Secundario | Sesión con U1. Cuenta ADM. | 1. Con U1, enviar dos sugerencias de lugar con ubicación referencial. 2. Con ADM, revisar en el panel la categoría y la ubicación de cada sugerencia. 3. En una, elegir «Revisar y publicar», completar el formulario de «Nuevo lugar» y publicarlo. 4. En la otra, elegir «Rechazar» y confirmar. 5. Con U1, abrir «Mis tickets» → Sugerencias y revisar el catálogo. | Las sugerencias quedan pendientes en un máximo de 2 s y el panel muestra su categoría y coordenadas. Paso 3: el lugar queda publicado en el catálogo; lo crea ADM al publicar el formulario, no la aprobación en sí (RN-12). Paso 4: se pide confirmación y se muestra «Sugerencia rechazada.». Paso 5: «Mis tickets» muestra el estado de cada sugerencia, incluida la rechazada. | RF-18, RF-19, RF-24, RN-12 | Auto. |
| QA-29 | Crítico | Sesión con U1 en ionic serve. Postman o curl. Cuentas ADM y U2. | 1. Copiar el access token de U1 desde DevTools → Application → Local Storage (clave sb-…-auth-token). 2. Con ese token, enviar a la API REST de Supabase un PATCH a usuario (fila de U1) con es_admin = true. 3. Con el mismo token, enviar un POST a lugar con datos válidos. 4. Con ADM, en la gestión de usuarios, asignar y luego quitar el rol de administrador a U2. | Pasos 2 y 3: la API rechaza la operación o no afecta filas; en el Table Editor, U1 sigue sin rol y el lugar no existe. Paso 4: ADM ve las cuentas con su rol y el cambio se aplica. | RF-25, RNF-07, RN-07, RN-08 | Auto. |

## 4.9 Cobertura de requisitos

La tabla relaciona cada requisito funcional de la ERS con los casos que lo validan. Todo requisito de prioridad alta tiene al menos un caso manual Crítico.

| RF | Requisito | Prioridad | Casos funcionales (QA) | Casos unitarios principales |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Registro de usuario | Alta | QA-01, QA-02 | UT-REG-01, UT-AUTH-12, UT-ERR-02 |
| RF-02 | Inicio de sesión | Alta | QA-03, QA-04, QA-11, QA-12 | UT-AUTH-01 a 08, UT-GRD-01 a 04, UT-ERR-01 a 09 |
| RF-03 | Edición de perfil básico | Media | QA-06 | UT-AUTH-09, UT-AUTH-10, UT-CFG-02, UT-PER-01, UT-PER-02 |
| RF-04 | Visualización de lugares | Alta | QA-08 | UT-LUG-01, UT-LUG-04 |
| RF-05 a 07 | Filtros por tipo, comuna y gratuidad | Alta | QA-08 | UT-LUG-02, UT-LUG-03, UT-CAT-01 a 02b |
| RF-08 | Atractivos en el mapa | Alta | QA-09, QA-10 | — |
| RF-09 | Filtro de atractivos en el mapa | Alta | QA-09 | — |
| RF-10 | Inicio de sesión como administrador | Alta | QA-23 | UT-GRD-05 a 08 |
| RF-11 | CRUD de lugares | Alta | QA-24, QA-25, QA-26 | UT-ADM-01 a 04, UT-CMP-03, UT-CMP-03b |
| RF-12 | Animación de carga | Media | QA-08 | UT-PER-02 |
| RF-13 | Recuperación de contraseña | Media | QA-05 | — |
| RF-14 | Registro de visita | Alta | QA-11, QA-13 a QA-16 | UT-GAM-09, UT-GAM-10, UT-ERR-10 a 16 |
| RF-15 | Otorgamiento de medallas | Alta | QA-14 | UT-GAM-01 a 08 |
| RF-16 | Historial de visitas y medallas | Media | QA-14 | UT-MED-01 a 11, UT-GAM-02 |
| RF-17 | Reporte de problemas | Media | QA-27 | UT-CMP-01 |
| RF-18 | Sugerencia de nuevo lugar | Media | QA-28 | UT-CMP-02 |
| RF-19 | Mis tickets | Media | QA-27, QA-28 | — |
| RF-20 | Configuración de cuenta | Media | QA-06, QA-22 | UT-CFG-01, UT-CFG-02 |
| RF-21 | Términos y Condiciones | Alta | QA-01, QA-02, QA-06 | UT-REG-01, UT-AUTH-12, UT-TYC-01 |
| RF-22 | Eliminación de cuenta | Media | QA-07 | UT-AUTH-11 |
| RF-23 | Gestión de reportes | Media | QA-27 | UT-ADM-03 |
| RF-24 | Revisión de sugerencias | Media | QA-28 | — |
| RF-25 | Gestión de usuarios y roles | Baja | QA-29 | — |
| RF-26 | Personalización del avatar | Media | QA-19, QA-20 | — |
| RF-27 | Desbloqueo de ítems por medallas | Media | QA-21 | — |

QA-17 y QA-18 (reseñas) no tienen requisito asociado en la ERS v1.0.

## 4.10 Automatización con Playwright

Los casos de esta sección se ejecutan de forma automatizada con Playwright Test, salvo los marcados como «Manual» en la columna «Ejecución». Los marcados como «Mixta» se automatizan, pero incluyen una verificación visual que se completa a mano (QA-09: ubicación de los marcadores respecto de su dirección; QA-22: ausencia de destello y contraste; QA-25: nitidez de la imagen). La automatización no cambia los casos: cada prueba lleva el ID del caso en su título y verifica el mismo resultado esperado.

| Herramienta | Playwright Test con Chromium, emulando un teléfono (Pixel 7), sobre la aplicación servida con ionic serve. Prueba la versión web: la compatibilidad en Android e iOS se valida aparte (CS-16). |
| --- | --- |
| Ubicación | Carpeta e2e/ en la raíz del repositorio, fuera de src/: un archivo *.e2e.ts por módulo, configuración en playwright.config.ts. |
| Datos de prueba | Se ejecuta sobre el proyecto real de Supabase con datos aislados: cuentas U1, U2 y ADM con correos +e2e y lugares, reseñas, reportes y sugerencias con prefijo E2E-. El seed (e2e/seed.ts) los crea antes de cada ejecución, deja a U1 a un lugar de obtener una medalla y los elimina al terminar. Toda escritura pasa por una función guard que impide modificar datos que no sean de prueba. |
| Configuración | Credenciales y claves en .env.e2e, excluido del repositorio (.env.e2e.example lista las variables). La clave service_role solo se usa en el seed y en las verificaciones directas a la base. |
| Ejecución | npm run e2e:seed -- --dry-run muestra lo que el seed borraría y crearía sin escribir nada. npm run e2e ejecuta todos los casos; npx playwright test --grep QA-14 ejecuta uno. |
| Evidencias | Captura de pantalla al final de cada caso, video de los casos fallidos, resultados.json y reporte HTML en docs/pruebas/evidencias/e2e-<fecha>/. Los tiempos de respuesta (CS-15) se registran como anotaciones de cada prueba. |
| Casos manuales | QA-05 (requiere abrir un correo real) y las verificaciones visuales de los casos «Mixta». Su evidencia son capturas tomadas por el equipo, guardadas en docs/pruebas/evidencias/manual-<fecha>/. |

# 5. Criterios de aceptación de las pruebas

Esta sección define cuándo puede iniciarse un ciclo de pruebas, cuándo debe detenerse y cuándo se consideran terminadas. Los criterios de salida se fijaron a partir del estado del proyecto al 11-10-2026 y de los requisitos de la ERS, con metas exigentes pero alcanzables por un equipo de tres personas dentro del calendario académico. Su cumplimiento se registra en el Registro de ejecución de pruebas y se evalúa en el Informe de pruebas y validación del sistema.

## 5.1 Criterios de entrada

Un ciclo de ejecución, unitario o manual, solo comienza si se cumplen todas las condiciones siguientes:

| ID | Condición | Cómo se verifica |
| --- | --- | --- |
| CE-01 | La aplicación compila sin errores. | ng build termina correctamente sobre el commit que se va a probar. |
| CE-02 | El commit probado está identificado. | La rama y el hash del commit quedan anotados en el Registro de ejecución. |
| CE-03 | El entorno de pruebas está disponible. | El proyecto de Supabase responde y existen las cuentas U1, U2 y ADM y el lugar L1 descritos en la sección 4.1. |
| CE-04 | Los casos que se van a ejecutar están definidos en este plan. | Cada caso ejecutado tiene un ID en las secciones 3 o 4. |

## 5.2 Criterios de suspensión y reanudación

La ejecución se suspende cuando continuar no aporta información útil, y se reanuda una vez resuelta la causa, repitiendo los casos afectados:

| ID | Se suspende cuando… | Se reanuda cuando… |
| --- | --- | --- |
| SU-01 | La aplicación no compila o no inicia en el dispositivo o navegador de prueba. | Existe un nuevo commit que compila e inicia; se repite el ciclo completo. |
| SU-02 | Supabase no está disponible durante más de 30 minutos. | El servicio responde; se repiten los casos interrumpidos. |
| SU-03 | Un defecto crítico bloquea el inicio de sesión o la navegación principal e impide ejecutar más de un tercio de los casos manuales. | El defecto se corrige; se ejecutan primero los casos que lo detectaron. |

## 5.3 Criterios de salida

Los criterios se dividen en dos tipos. Los obligatorios protegen la funcionalidad comprometida en el MVP y la seguridad, y deben cumplirse todos. Los deseables miden la calidad general: cada uno tiene una meta y un mínimo aceptable, y se admite que algunos queden bajo el mínimo según la regla de decisión de la sección 5.4.

### Criterios obligatorios

| ID | Criterio | Métrica | Meta | Mínimo aceptable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS-01 | Suite unitaria completa ejecutada | Casos UT del plan implementados y ejecutados en una ejecución completa sobre el commit candidato. | 100 % | 100 % |
| CS-02 | Suite unitaria sin fallas no justificadas | Pruebas en estado Fail que no estén vinculadas a una incidencia baja aceptada (las aceptadas se marcan como pendientes con referencia a la incidencia). | 0 | 0 |
| CS-03 | Casos manuales críticos aprobados | Pass o Aceptado en los 13 casos manuales de prioridad Crítico de la sección 4. | 100 % | 100 % |
| CS-04 | Control de acceso verificado | QA-23 y QA-29 en Pass o Aceptado, con la protección de la API verificada (RNF-07, RN-07, RN-08). | Cumple | Cumple |
| CS-05 | Sin incidencias críticas ni altas abiertas | Incidencias de severidad crítica o alta en estado distinto de Cerrado. | 0 | 0 |
| CS-06 | Requisitos de prioridad alta validados | RF de prioridad alta con al menos un caso en Pass (RF-01, 02, 04 a 11, 14, 15 y 21). | 100 % | 100 % |

### Criterios deseables

| ID | Criterio | Métrica | Meta | Mínimo aceptable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS-07 | Aprobación global de casos manuales | Casos QA en Pass o Aceptado sobre casos QA ejecutados. | ≥ 95 % | ≥ 90 % |
| CS-08 | Casos manuales ejecutados | Casos QA ejecutados sobre casos QA definidos. Un caso puede quedar Bloqueado si depende de recursos no disponibles (por ejemplo, recepción de correo o dispositivo iOS), con justificación. | 100 % | ≥ 95 % |
| CS-09 | Incidencias medias resueltas | Incidencias medias cerradas o aceptadas con justificación en el informe. | Todas cerradas | Todas cerradas o aceptadas; máximo 3 aceptadas |
| CS-10 | Incidencias bajas gestionadas | Incidencias bajas cerradas o documentadas como riesgo residual. | Todas cerradas | Todas documentadas |
| CS-11 | Cobertura de líneas en core/ | Líneas cubiertas en core/guards, core/services y core/utils. | ≥ 75 % | ≥ 60 % |
| CS-12 | Cobertura de líneas global | Líneas cubiertas en src/app según el resumen de Karma. | ≥ 55 % | ≥ 50 % |
| CS-13 | Cobertura de ramas global | Ramas cubiertas en src/app. | ≥ 35 % | ≥ 30 % |
| CS-14 | Requisitos de prioridad media y baja validados | RF de prioridad media o baja con al menos un caso en Pass. | 100 % | ≥ 85 % |
| CS-15 | Tiempos de respuesta | Promedio de 5 mediciones con WiFi o 4G para catálogo (RNF-03, ≤ 3 s), filtros del mapa (RNF-04, ≤ 3 s), registro e inicio de sesión (RF-01 y RF-02, ≤ 2 s) y registro de visita (RF-14, ≤ 2 s). | Todos los promedios dentro del umbral | Todos los promedios dentro del umbral; se admiten mediciones individuales sobre el umbral |
| CS-16 | Compatibilidad | Ejecución sin errores críticos de los casos manuales Críticos en dispositivos reales o emulados (RNF-09). | 2 versiones recientes de Android e iOS | 1 versión reciente de Android y navegador de escritorio; iOS declarado como limitación si no hay dispositivo |

Nota sobre cobertura. La cobertura global que informa Karma solo considera los archivos importados por algún .spec.ts. Los componentes sin archivo de prueba no entran en el cálculo, por lo que la cifra global sobrestima la cobertura real; el informe debe mencionarlo.

## 5.4 Regla de decisión

Al cierre de las pruebas, el Informe de pruebas y validación del sistema asigna uno de tres resultados:

| Resultado | Condición |
| --- | --- |
| Validado | Se cumplen todos los criterios obligatorios y todos los deseables alcanzan al menos su mínimo aceptable. |
| Validado con observaciones | Se cumplen todos los criterios obligatorios y como máximo dos criterios deseables quedan bajo su mínimo. Cada uno se justifica en el informe con su causa, su impacto y la acción propuesta. |
| No validado | Algún criterio obligatorio no se cumple, o más de dos criterios deseables quedan bajo su mínimo. Se planifica un nuevo ciclo de corrección y regresión. |

# 6. Documentos asociados

Este plan define qué se prueba y con qué criterios. Lo que ocurre en cada ejecución se registra en documentos separados, para que el plan no cambie con cada ciclo de pruebas:

| Documento | Contenido | Cuándo se actualiza |
| --- | --- | --- |
| Plan de Pruebas (este documento) | Estrategia, casos de prueba unitarios y manuales, cobertura de requisitos y criterios de aceptación. | Solo si cambian los casos o el alcance; cada cambio incrementa la versión. |
| Registro de ejecución de pruebas (Registro_Ejecucion_Pruebas_CultureGo.xlsx) | Ejecuciones, resultado de cada caso, incidencias con su ciclo de vida, estado de los criterios de salida y decisiones pendientes. | En cada ejecución. |
| Evidencias de ejecución | Documento Evidencias_Ejecucion_Pruebas_CultureGo.docx, con una ficha por caso y sus capturas, respaldado por los archivos de docs/pruebas/evidencias/: log de Karma, reporte de Playwright (resultados.json, HTML, capturas y videos) y capturas de las verificaciones manuales. | En cada ejecución. |
| Informe de pruebas y validación del sistema | Resumen de resultados, evaluación de los criterios de la sección 5, riesgos residuales y conclusión. | Una vez, al cierre del ciclo de pruebas. |