Diario de Reflexión — Fase 2 · Proyecto APT CultureGo
Estudiante: Nicole Navarro

|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hemos cumplido la mayoría de las actividades en los plazos de la carta Gantt. Las etapas de planificación y diseño se cerraron a tiempo y el desarrollo está casi terminado: casi todas las pantallas de la aplicación están construidas, depuradas e iteradas, y ya comenzamos con las pruebas. Un factor que facilitó mucho mi trabajo fue contar desde el inicio con un mockup y wireframes claros, además de una identidad visual definida (paleta de colores y tipografías), porque así cada pantalla nueva seguía la misma línea. También ayudó que Ionic ofrece muchos componentes listos para móvil. Lo que dificultó el avance fue que Ionic tiene comportamientos internos que no son evidentes al principio, como el almacenamiento en caché de las pestañas y las animaciones entre páginas, que generaban errores visuales y datos que no se actualizaban. Además, se agregaron pantallas que no estaban en el plan inicial (avatar, tickets, configuración y reseñas), lo que aumentó el trabajo del frontend.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Las enfrenté buscando la causa de cada error en la documentación de Ionic y Angular y probando un cambio a la vez. Cuando la navegación no coincidía con el mockup, la corregimos apenas lo detectamos (dejando Inicio, Mapa y Perfil como pestañas principales), en vez de seguir construyendo sobre un diseño equivocado. Para lo que viene, planeo hacer pruebas de usabilidad con usuarios reales lo antes posible, para tener tiempo de aplicar mejoras antes de la entrega final.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Estoy conforme con mi trabajo. Destaco que la interfaz cubre todas las funcionalidades del MVP, que es consistente y que ofrece una buena experiencia de usuario. También aporté en la documentación del proyecto. Para mejorar mi trabajo, documentaría los cambios y arreglos de bugs que he hecho.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me queda la duda de cuántos usuarios y qué tipo de tareas son suficientes para que las pruebas de usabilidad sean válidas en el informe final, y cómo conviene presentar sus resultados. Le preguntaría a la docente: ¿qué evidencias de usabilidad espera ver?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Consideramos que la distribución actual de tareas funciona bien y no es necesario cambiarla. Como la etapa que viene se centra en pruebas, documentación y despliegue, conviene asignar estas nuevas actividades: un integrante a cargo de continuar las pruebas y aplicarlas con usuarios reales, otro a cargo de actualizar y consolidar la documentación, y otro a cargo del despliegue en Android y de la carga del catálogo inicial de lugares. La corrección de los errores que aparezcan en las pruebas la compartiríamos entre los tres.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo en grupo como bueno. Hemos avanzado de forma sostenida y hemos repartido bien las tareas entre los tres integrantes. Los aspectos positivos que destacamos son el compromiso del equipo, el respeto por las decisiones tomadas en conjunto y la disposición a corregir el rumbo cuando fue necesario. Los aspectos a mejorar es la comunicación del avance, con revisiones semanales breves, y acordar en grupo cualquier funcionalidad nueva antes de agregarla.